结合会议纪要调整后的一个月规划

基于 2026 年 4 月 27 日董事长会议纪要的后续工作安排

一、规划调整背景

结合 2026 年 4 月 27 日内部会议纪要，后续一个月的工作重点需要从“继续补齐卖家页面”，升级为“围绕指标驱动逻辑，重构工业品交易平台的核心原型”。

会议纪要中提出的关键方向包括：

•	
      指标是交易核心：买卖的根本不是商品名称，而是指标本身。

•	
      价格对标要基于相近指标：同类指标在一定浮动区间内进行价格参考，不是泛商品比价。

•	
      买家侧必须围绕指标直接沟通：即时沟通能力要成为交易动作的一部分，而不是辅助功能。

•	
      平台要沉淀指标讨论数据：逐步形成市场研究院/应用实验室能力，用数据反哺交易。

•	
      库存、吨位、成交价格要成为关键经营因子：这些信息需要在页面和规则中被强化。

因此，后续一个月的规划重点不是把页面画多，而是把“指标驱动的交易逻辑”画通、验证清楚。

二、一个月总目标

围绕“指标驱动的工业品交易平台”完成核心原型升级，从传统商品展示逻辑升级为：

以指标为核心的商品表达 → 以买家需求为主的交易撮合 → 以实时沟通和数据沉淀为支撑的平台能力

本月的核心不是立即进入开发，而是先把平台最关键的产品逻辑定清楚、原型打通、业务链路验证透。

三、本月核心调整方向

方向

调整重点

从商品中心转为指标中心

商品页、买家页、成交页都要突出指标，而不是商品名称。

从静态展示转为动态协商

买家不是只看商品，而是围绕具体指标发起沟通、调整、询价。

从单次交易转为数据沉淀

买卖双方围绕指标的讨论和需求变化，需要沉淀成平台数据资产。

从卖家视角扩展到买家视角

下一阶段重点不只是卖家工作台，而是补齐买家侧核心链路。

从页面设计扩展到平台能力设计

不仅要画页面，还要定义市场研究院/应用实验室等能力原型。

四、四周工作规划

第 1 周：重构产品逻辑，统一指标驱动框架

工作重点：

•	
      复盘现有原型，将“商品中心逻辑”调整为“指标中心逻辑”。

•	
      梳理买家在采购过程中的核心判断维度：指标、吨位/库存、成交价格、可调整空间。

•	
      明确“相近指标价格对标”的规则原型： 同类指标浮动不超过 5%，并预留 5%-10% 可调区间逻辑。

•	
      梳理商品详情、买家浏览、询价场景中的“指标优先级”。

本周产出：

•	
      指标驱动交易逻辑说明

•	
      商品与指标关系图

•	
      相似指标比价规则草案

•	
      买家指标决策链路图

阶段目标：让整个平台从概念上完成一次转向，不再是卖商品，而是围绕指标买卖和协商。

第 2 周：补齐买家主链路原型

工作重点：围绕买家侧完成关键页面设计，重点突出“看指标、比指标、聊指标”。

重点页面：

•	
      买家商品列表页：突出指标摘要，支持指标筛选、库存/吨位筛选、成交价参考。

•	
      买家商品详情页：商品信息降级，指标信息上移，成交价格、库存、吨位重点突出，并增加“立即沟通”入口。

•	
      买家指标沟通页：围绕具体指标发起沟通，支持“这个指标能不能调”，支持围绕指标直接报价和提需求。

•	
      买家询价/议价页：从“聊商品”升级成“聊指标 + 吨位 + 价格”，并结构化沉淀沟通结果。

本周产出：

•	
      买家商品列表页原型

•	
      买家商品详情页原型

•	
      指标沟通页原型

•	
      买家询价/议价页原型

阶段目标：让买家端从“看货”变成围绕指标快速理解、快速发起沟通、快速进入交易。

第 3 周：接入 IM 交易能力，设计“市场研究院 / 应用实验室”雏形

工作重点：把董事长提到的 IM、指标讨论和数据沉淀，转成平台能力原型。

主要内容：

•	
      IM 能力设计：商品详情页必须挂 IM 入口，买家可围绕某个指标直接提问，卖家可针对某个指标直接响应，平台可看到高频讨论指标。

•	
      指标标注与讨论：某个指标可被单独选中，买家可针对指标发起问题，讨论结果可沉淀为需求记录。

•	
      市场研究院 / 应用实验室概念原型：设计高频被问指标排行榜、买家关注的指标变化趋势、某类商品常见调整需求，以及平台如何基于数据反向给卖家建议。

•	
      产品组合/指标组合雏形：探索“几个指标组合成什么需求”以及“产品与指标可拖拽组合”的概念原型，先形成方向草图。

本周产出：

•	
      商品页 IM 交互方案

•	
      指标标注与讨论机制说明

•	
      市场研究院/应用实验室概念原型

•	
      高频指标讨论数据结构草案

阶段目标：把平台从交易工具升级为既能促成成交，也能沉淀行业指标知识和需求数据的平台。

第 4 周：补充平台经营能力与未来扩展模块，完成月度汇报版原型

工作重点：

•	
      卖家工作台二次优化：将商品经营建议升级为指标经营建议，增加同类指标成交价参考、高价值指标提示，并强化库存和吨位信息。

•	
      价格与库存联动模块：设计相近指标商品的成交价参考、当前库存/可售吨位、低库存提醒和高价值指标与库存组合判断。

•	
      碳足迹/溯源模块预研：根据会议要求，先定义字段和展示位置，建立未来从原材料到成品的碳足迹记录概念。

•	
      汇总所有原型，形成月度评审包：包括卖家端、买家端、IM 沟通链路、指标驱动逻辑和市场研究院概念能力。

本周产出：

•	
      卖家工作台优化版 2.0

•	
      指标价格参考模块原型

•	
      碳足迹模块概念草案

•	
      月度汇报版完整原型包

阶段目标：形成一套能说明平台未来方向的完整设计成果，不只是页面，而是产品方法论。

五、一个月交付物

•	
      指标驱动交易逻辑说明文档

•	
      卖家工作台优化版 2.0

•	
      买家商品列表页 / 商品详情页原型

•	
      指标沟通页 / 询价议价页原型

•	
      IM 接入交易场景方案

•	
      相似指标价格对标规则草案

•	
      市场研究院 / 应用实验室概念原型

•	
      高频指标讨论与数据沉淀方案

•	
      碳足迹模块概念预研稿

•	
      月度汇报版完整交互原型

六、对董事长汇报时的表达建议

结合这次会议，后续一个月我们的重点会从“卖家工作台单页优化”，升级为“指标驱动的交易平台原型完善”。

第一，把买家端链路补齐，让买家围绕指标而不是围绕商品名称去理解和采购。

第二，把 IM 和指标沟通能力接进交易过程，让买卖双方可以围绕具体指标直接协商。

第三，开始搭建市场研究院/应用实验室的雏形，把交易过程中的指标讨论、需求变化、价格参考沉淀成平台的数据能力。

这样平台不仅是撮合交易，还能通过数据和专业能力帮助卖家更精准地卖货、帮助买家更精准地买货。

七、本次规划与上一版规划的区别

维度

上一版规划

本次调整后规划

视角

以卖家成交链路为主

以买家决策 + 卖家经营双视角为主

核心逻辑

补齐页面链路

重构指标驱动的交易逻辑

平台能力

页面和流程承接为主

增加 IM、指标讨论、市场研究院、数据沉淀能力

目标定位

传统大宗交易平台优化

指标驱动的工业品交易平台探索

本月的关键任务不是进入开发，而是把平台最核心的指标逻辑、交易逻辑、沟通逻辑和数据逻辑定清楚。